MeRenta

Marketplace de alquiler entre particulares (P2P)

Memoria del Proyecto Final

Ingeniería del Software II · Curso 2025–2026

Universidad de León

Equipo de desarrollo

Jose Ángel Mestas Díaz

Elena Ondicol García

Diego Pérez González

Lucía González Rodríguez

# 1. Introducción

MeRenta es una aplicación web full-stack que implementa un marketplace de alquiler entre particulares, en la línea de Wallapop pero orientado al alquiler temporal de productos en lugar de a su compraventa. Cualquier usuario puede publicar sus objetos para que otros los alquilen y gestionar todo el ciclo desde la plataforma.

Problema y público objetivo.

Muchos objetos de uso esporádico permanecen infrautilizados. MeRenta conecta a quien los posee con quien los necesita puntualmente, aportando confianza mediante pagos seguros, un seguro obligatorio por reserva, valoraciones y mensajería interna. Va dirigido a particulares que quieren rentabilizar objetos o alquilarlos temporalmente.

Objetivo.

Desarrollar y desplegar en producción un marketplace completo que cubra el flujo de extremo a extremo: autenticación, publicación y búsqueda, reservas con máquina de estados, pagos con Stripe, chat en tiempo real, valoraciones y panel de administración.

# 2. Equipo de Trabajo

El equipo lo forman cuatro integrantes que participaron de forma equitativa en todas las áreas (backend, frontend, base de datos, pruebas y despliegue), como refleja el historial de commits y Pull Requests. No hubo división rígida de roles: todos trabajaron tanto en Go como en React según las prioridades de cada iteración.

Organización por tareas: cada funcionalidad o corrección fue una tarea en GitHub Projects, con su rama de corta duración e issue.

Revisión entre compañeros: cada Pull Request fue revisado por otro miembro antes de fusionar.

Decisiones documentadas: las decisiones clave se documentaron como ADRs en /docs/adr.

# 3. Requisitos y Organización del Proyecto

Requisitos funcionales principales:

Registro e inicio de sesión con JWT y roles (user / admin).

Publicación, edición y eliminación de productos con imágenes y condiciones de uso.

Búsqueda y filtrado de productos y favoritos.

Reservas gestionadas mediante una máquina de estados.

Pago con Stripe y seguro obligatorio por reserva.

Chat en tiempo real (WebSockets) y sistema de valoraciones.

Panel de administración: usuarios, pagos, incidencias, verificación y ajustes.

Gestión de tareas.

Se utilizó GitHub Projects con un tablero Kanban; cada issue se asignó a un responsable, lo que permite verificar la contribución individual.

Tablero: https://github.com/orgs/isw2-unileon/projects/13

# 4. Diseño y Arquitectura

MeRenta sigue una arquitectura cliente–servidor de tres capas, organizada como monorepo. El frontend es una SPA que consume una API REST; el backend concentra la lógica de negocio; y la persistencia recae en PostgreSQL (Supabase). Toda respuesta de la API usa el envoltorio { success, data, error }.

Navegador (React + TS)  ⇄  API REST (Go + Gin)  ⇄  PostgreSQL (Supabase)

Servicios integrados: Stripe (pagos) y WebSockets (chat).

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Go (Gin) | Obligatorio; rendimiento y concurrencia para WebSockets. |
| Frontend | React + TS + Vite + Tailwind | Tipado estático y desarrollo ágil de UI. |
| Base de datos | PostgreSQL + PostGIS (Supabase) | Datos relacionales y consultas geográficas. |
| Acceso a datos | sqlc | Código Go tipado generado desde SQL, sin ORM. |
| Autenticación | JWT (cookie HttpOnly) | Sesiones seguras y stateless. |
| Pagos / Tiempo real | Stripe / WebSockets | Pasarela estándar y chat bidireccional. |
| Infraestructura | Docker, Render, GitHub Actions | Contenedores, despliegue y CI/CD. |

El backend se estructura en capas (handler → service → sqlcdb) con inyección de dependencias manual; el frontend separa lógica y vista (ficheros *.logic.ts) para facilitar las pruebas.

# 5. Desarrollo e Implementación

Buenas prácticas:

Flujo: ramas de corta duración por tarea integradas con frecuencia vía Pull Request (Trunk Based Development); dev sirve solo de puente del código estable a main.

Revisión y diseño: Pull Requests revisados con comentarios trazables; arquitectura por capas y separación de responsabilidades.

Calidad y convenciones: golangci-lint (gosec, errcheck, funlen) y ESLint + Prettier, verificados en CI; Conventional Commits e inglés en todo el repositorio.

Ejemplo (reserva con pago y seguro).

Atraviesa todas las capas e integra un servicio externo: el usuario elige fechas en BookingCard (con validación de disponibilidad y días mín./máx.), pasa al checkout donde se procesa el pago con Stripe y se asocia el seguro obligatorio, y al confirmarse el pago la reserva avanza en su máquina de estados. El cálculo se aisló en *.logic.ts con tests y el backend valida y persiste vía la capa de servicios.

Pruebas (tres niveles).

Unitarias: Go con -race (45 ficheros) y Vitest (26 ficheros), con umbral de cobertura del 50 % en CI. De integración: script dedicado en el pipeline de backend. E2E: Playwright sobre los flujos críticos (auth, reservas, checkout, marketplace, perfil).

# 6. CI/CD y Despliegue

La integración continua usa GitHub Actions con tres workflows filtrados por ruta, de modo que solo se ejecuta lo afectado por cada cambio:

backend.yml: lint → format-check → tests unitarios → tests de integración → build.

frontend.yml: lint → format-check → tests → build.

e2e.yml: pruebas Playwright (disparo manual).

El build depende de que pasen las fases previas y se publican artefactos de cobertura y compilación. La aplicación está desplegada en Render.com con la base de datos en Supabase, con entornos de producción y desarrollo.

Producción: https://merenta.onrender.com/

Desarrollo: https://merenta-p9ny.onrender.com/home

# 7. Resultados Finales

El producto está operativo en producción. Funcionalidades implementadas: landing y páginas legales; registro/login con sesión persistente; gestión de productos con condiciones de uso; búsqueda, filtrado y favoritos; reservas con máquina de estados, checkout con Stripe y seguro obligatorio; chat en tiempo real (con cifrado y búsqueda); perfiles con valoraciones; y panel de administración (usuarios, pagos, incidencias y verificación).

Producto desplegado: https://merenta.onrender.com/

# 8. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

Aprendimos a construir y desplegar un producto real de principio a fin: pagos con Stripe, tiempo real con WebSockets, organización en monorepo, SQL tipado con sqlc y un pipeline de CI/CD con pruebas en tres niveles. La mayor dificultad fue la autenticación de las conexiones WebSocket en producción, que requirió varias iteraciones para estabilizar el chat, además de afinar pagos y CORS en el entorno desplegado; todo se resolvió mediante ramas de corrección y revisión en Pull Requests. Con más tiempo ampliaríamos la cobertura de tests por encima del 50 %, añadiríamos más pruebas E2E y automatizaríamos por completo el despliegue del entorno E2E.

# 9. Enlaces Relevantes

Repositorio GitHub: https://github.com/isw2-unileon/MeRenta

Despliegue (producción): https://merenta.onrender.com/

Despliegue (desarrollo): https://merenta-p9ny.onrender.com/home

GitHub Projects: https://github.com/orgs/isw2-unileon/projects/13

Panel de Render: https://dashboard.render.com/project/prj-d6spb24hg0os73fcdhn0

Base de datos (Supabase): https://supabase.com/dashboard/project/dbmingfeohxjfzxelasn